第3周周报

| 姓 名 | 202326010410 | 参与项目 | 基于 AI 的数智化教学分析评价系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始时间 | 2026-8-31 | 结束时间 | 2026-9-4 |

| 序号 | 任务内容 | 是否完成 | 未完成的情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线考试错题沉淀与结果统计：完善考试结果统计逻辑；在学生提交试卷后自动识别错题并写入错题本，保留题干、选项、正确答案、学生答案和知识点快照。 | 完成 |  |
| 2 | 错题本与 AI 学习支持：开发错因分析、相似题生成和手动添加错题接口；前端完成错题详情、AI 分析、相似题练习及答错后自动入库流程。 | 完成 |  |
| 3 | 本地 AI 服务联调：接入本地 Ollama 模型，调整项目 AI 配置与调用方式；规范 AI 生成题目的题干、选项、答案和解析显示，处理 LaTeX 符号直接暴露的问题。 | 完成 |  |
| 4 | 数据库初始化与数据修复：补齐历史数据库缺失字段，修复课程、班级和考试相关接口错误；重新以 UTF-8 方式导入模拟数据和题库数据，核验中文数据与课程学生关联。 | 完成 |  |
| 5 | 前后端回归测试与问题修复：验证错题管理、AI 生成、课程选择、班级学生名单等流程；完成 Maven 编译、前端构建和关键接口调用检查。 | 完成 |  |

| 小 结 | 在线考试与错题数据闭环：本周完善了考试结果统计和错题沉淀逻辑。学生提交试卷后，系统能够记录作答结果并将错误题目自动写入错题本，为后续错因分析和针对性练习提供数据基础。 错题本与 AI 功能：完成错题本页面与后端接口联调，支持查看题目、正确答案、解析、错因分析和相似题练习；增加手动添加错题功能。相似题练习中若学生再次答错，题目会自动加入错题库，形成持续复习闭环。 本地大模型联调与内容优化：完成本地 Ollama 服务接入和模型调用验证。针对 AI 输出中出现的 LaTeX 标记和不规范符号，调整生成提示与前端格式化逻辑，使题目、选项、答案和解析以更易读的纯文本形式展示。 数据库与测试数据修复：排查并修复了数据库字段缺失导致的班级管理、课程加载和考试选课异常。重新以 UTF-8 编码导入模拟数据和题库数据，验证课程、学生、题库中文内容均能正确读取；教师端保留两门可选课程，其中计算机网络班级已关联 68 名学生。 总体情况：本周围绕在线考试、错题管理、AI 辅助学习和数据稳定性完成了功能实现与联调。前端构建、后端编译及关键接口均已验证通过，系统能够演示从答题、错题沉淀、AI 分析到相似题练习的完整流程。后续将继续完善边界场景和演示数据。 |
| --- | --- |