《操作系统课程设计》会议记录

Meeting Record 4.1

| 小组名称 | 酱味大鸡组 | 指导老师 | 周军海 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 李瑜清 | 开始时间 | 9.7 18:30 |
| 会议参加人员 | 李瑜清 赵文琪 张卓南 阿米娜·赛力克 | 结束时间 | 9.7 19:45 |
| 会议记录人员 | 张卓南（202326010410 软件工程2304班） | 记录日期 | 9.8 |

| 会议主题 | 第四周收官冲刺计划确认、任务分工与答辩准备 |
| --- | --- |

会议内容：

（一）第三周工作回顾与项目状态确认

会议首先回顾了第三周工作完成情况。在线考试、错题分析与相似题推荐、AI对话助手、通知中心等模块已完成主要功能开发与联调，系统已能够演示从数据导入、智能分析、在线考试到错题练习的基本流程。全体成员确认，第三周的重点由“功能补全与系统集成”转向“AI主动分析、部署上线和答辩稳定性”。

会议同时梳理了当前需要继续关注的问题：一是AI功能仍以被动问答和单次出题为主，需增强基于教学数据的主动分析能力；二是题库知识点与难度标签尚需统一，避免分析结果缺乏可靠的数据基础；三是系统仍主要在开发环境运行，答辩电脑上的部署、数据库初始化和本地大模型服务必须在本周完成验证。

（二）第四周功能范围与任务分工确认

经讨论，本周定位为项目收官冲刺阶段，核心目标是将AI能力从“被动问答”升级为“主动分析”，并完成系统部署、全流程回归测试和答辩准备。会议确认本周八项工作如下：

| 任务 | 负责人 | 截止时间 |
| --- | --- | --- |
| AI智能分析引擎：完成成绩、作业、考勤多源数据聚合，输出知识点短板、学生预警、到课率关联分析及AI教学建议。 | 李瑜清 | 9月10日自测通过 |
| AI智能分析报告页面：新增教师端AI分析入口，展示知识点短板、学生预警、到课率、教学建议等卡片和图表。 | 阿米娜 | 9月11日完成交互优化 |
| 题目知识点与难度双维标注：整理现有题库，补齐知识点和难度标签；改造AI出题接口输出标签，并支持题库标签编辑。 | 张卓南 | 9月10日完成 |
| AI对话助手降级：保留教师端基本问答，取消学生端气泡；完成教师端大模型对话接口与前端联调。 | 张卓南、阿米娜 | 9月10日可用 |
| 评价反馈子模块：在教师评价页面集成维度雷达图、评语摘要和AI改进建议。 | 阿米娜、赵文琪 | 9月11日联调通过 |
| 系统部署上线：完成前端部署、后端Jar运行、数据库初始化和本地Ollama服务配置。 | 赵文琪、张卓南 | 9月12日全链路验证 |
| 全流程回归测试与Bug修复：覆盖十个模块，修复高优先级问题并进行最终演示预演。 | 全体成员 | 9月12日预演 |
| 文档更新与答辩准备：更新需求、API、测试、部署文档，完善答辩脚本及演示数据。 | 李瑜清 | 9月12日完成 |

（三）张卓南个人任务与协作安排

张卓南负责题目知识点与难度双维标注、AI出题接口标签输出改造、题库标签编辑支持，以及教师端AI对话助手的后端联调工作。题库标签整理需优先完成，以保证AI智能分析引擎能够按照知识点正确聚合数据。部署阶段，张卓南将与赵文琪共同完成本地Ollama服务配置、连通性验证和答辩环境全链路检查。

在协作安排上，张卓南需向李瑜清提供标签数据结构和题库数据验证结果，配合AI智能分析引擎的知识点短板统计；向阿米娜提供稳定的AI对话接口和标签字段说明，避免前端联调等待。每日18:30在开发群同步进度，出现数据库、模型服务或接口阻塞时当天提出。

（四）风险、验收标准与里程碑确认

会议明确，题库标签整理是AI分析准确性的基础。若标签质量不足，知识点短板分析和教学建议将缺乏依据，因此须采用“一级模块 + 二级知识点 + 难度”结构，并对导入后的标签进行抽样核验。AI对话助手本周按降级方案推进，只保障教师端基本问答稳定可用，苏格拉底追问模式不作为本周验收硬性要求。

部署方面，前端、后端、MySQL和Ollama必须在答辩用电脑或目标环境中独立运行，不能依赖开发机临时配置。验收时须通过浏览器完整演示数据导入、AI分析、考试、错题练习、评价反馈等核心流程。9月11日完成主要功能测试和部署验证，9月12日按正式答辩流程进行最终预演。

已解决问题：

第四周工作范围已统一确认。团队将有限开发精力集中于AI智能分析引擎、题库标签、部署上线和答辩稳定性，AI对话助手调整为教师端辅助功能。

任务分工与时间节点已明确。张卓南负责题库双维标注、AI出题标签改造、教师端对话联调及本地模型部署协作，相关工作分别以9月10日和9月12日为关键节点。

验收标准已确定。AI分析需能输出知识点短板、学生预警、到课率关联和教学建议；部署后系统须在浏览器中完成全流程演示，并在9月12日前完成最终预演。

待讨论问题：

题库中知识点标签的细粒度需在整理过程中进一步统一。对于跨模块题目，是否允许绑定多个二级知识点及其权重，需要结合AI分析结果再确认。

学生预警阈值和教学建议Prompt的具体参数需在完成数据聚合后使用演示数据验证，必要时由李瑜清组织调整。

答辩部署环境的网络权限、MySQL账号和Ollama模型文件容量需提前核对；若硬件资源不足，应准备模型降级或本地离线演示方案。